## Slide 1: Hoja de ruta del producto (Agile Roadmap) [Aplicación TFG]
Período: [04/05/2020] al [12/06/2020]
Organización: [Applicating FTC]
Cliente: [IFP]
Dueño del producto (Owner): [Mario Marugan]
Scrum Master: [Geovanny Calle]

## Slide 2: Contenido
Applicating FTC | 1er. dia | 2do. dia | 3er. dia | 4to. dia | 5to. dia
<Sprint 1> |  |  |  |  | 
<Sprint 2> |  |  |  |  | 
<Sprint 3> |  |  |  |  | 
Creacion del login
Creacion del boton registro
Creacion del boton recordar contraseña
Creacion Main Activity y XML
Creacion del Menu Navigation
Creacion de los AñadirActivity y XML
Mostrar información creada de los Añadir Activities en los tabs de Gestionar Activity
Creacion de los fragments
Añadir al fragment gestionar Tabs para alumnos, asignaturas y grupos
Implementar codigo del fragment modificar usuario
Implementar código de eliminar y editar
Creacion de los models y Adapters para mostrar información
PUENTE

## Slide 3: Contenido
Applicating FTC | 1er. dia | 2do. dia | 3er. dia | 4to. dia | 5to. dia
<Sprint 4> |  |  |  |  | 
<Sprint 2> |  |  |  |  | 
<Sprint 3> |  |  |  |  | 
Creacion del AñadirActivity para alumnos y XML
Creacion de los models y Adapters para mostrar información
Mostrar información creada de los Añadir Activities en los tabs de Gestionar Activity
Crear modelo de reuniones
Cargar el gridview de asignaturas en el fragment de reuniones
Añadir xml en el fragment de reuniones
Implementar código de eliminar y editar
Presentación del TFG
Implementar código de los checkbox con listview
Crear metodo para crear o eliminar reuniones
Ocultar boton gestionaractivity